阳罗洲镇人民政府2020年度

专项支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况。

1.机构情况。

2020年本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。

2.人员情况。

2020年本单位年末实有在编人数67人。

3.主要职责。

阳罗州镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、专项支出管理及使用情况

2020年本单位专项资金支出860.68万元，主要支出为公益性公墓停车坪工程支出29.80万元、漉湖泥围拆除工程支出50.78万元、阳罗棚户区改造工程支出533万元、星级财政所建设工程支出26.92万元、机关内部建设工程（其中：政府外墙装修工程支出29.72万元、政府会议室及户外装饰工程支出24.44万元、政府院内深塘回填土石方工程支出25.60万元、机关原住宿楼拆除工程支出19.56万元）、三无船舶拆解劳务等其他支出120.86万元。

项目专项资金管理坚持专款专用、专人专管、专账核算、量入为出的原则，严禁截留、挪用和不合理支出，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。除劳务费外其他所有项目严格按照政府采购相关规定，实施招投标或电子卖场采购，确保项目实施的完整性和专项资金的安全性。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计、纪检等部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

三、效益情况

1.棚户区改造项目：

改建镇区下水管道、对镇区道路进行“白改黑”等工程，使整个镇区面貌焕然一新。改善了镇区雨、污水排流状况，提升了镇区道路通行舒适性，改善了镇区居民生产生活条件，有效促进镇区经济发展。

2.星级财政所建设项目：

因评选益阳市级星级财政所，需对我镇财政所办公环境进行系统升级改造，故对财政所进行整体搬迁，建设、装修了全新的办公场所。通过办公场地的更新，提升了我镇财政所的整体形象和服务能力，能更好地服务全镇群众和干部。

3.机关内部建设工程项目：

政府外墙装修、政府会议室及户外装饰、政府院内深塘回填土石方、机关原住宿楼拆除等机关院内项目的实施，使我镇机关院内形象得到大幅提升，机关干部工作、生活环境得到有效改善。

4.其他工程项目;

通过漉湖泥围拆除等项目的实施，制止了违法违规使用耕地、湖面的行为，有效提升对洞庭湖区生态环境的保护，能有力避免乱占耕地、湖面等现象的再次发生。

四、经验及有关建议

一是专人专责，责任到人。针对实施项目多、管理人员少的情况，我镇采取了项目负责人制，所有项目由负责人全过程负责，全程掌握工程进展情况，统筹协调项目实施过程中出现的问题，避免出现“多头管理、多头不管”的现象。

二是全程监督，保障质量。为保证各项目的工程质量，对相关工程实行全程综合管理。工程建设时，工程中每一道工序完成，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字确认后方可进行下一道工序的施工;工程竣工时，严格按照国家有关标准进行验收。确保每个工程都有规划、重实施、严管理、强监督。

沅江市阳罗洲镇人民政府

2021年8月10日